- Wykonane zadania

W tym tygodniu, udało Nam się częściowo stworzyć zarys aplikacji „Żyj Zdrowo”. Przy pomocy środowiska Xamarin, rozmieściliśmy przyciski odpowiedzialne za najważniejsze funkcje Naszej aplikacji. Zgodnie z założeniami klienta, aplikacja posiada podzielony na segmenty interfejs.

- Niewykonane zadania.

Nie skończyliśmy procesu tworzenia zarysu aplikacji, ze względu na napotkane problemy. Nie rozmieściliśmy wszystkich przycisków oraz nie udało Nam się przypisać do nich jeszcze żadnych funkcji.

- Napotkane problemy

Podczas pracy mieliśmy lekkie problemy z rozmieszczeniem elementów. Dodatkowo, mieliśmy problem z uruchomieniem emulatora Android. Do tego celu potrzebne było włączenie Hyper-V w BIOSie Naszego systemu. Poza wyżej wymienionymi, napotkaliśmy na problem z przypisaniem funkcji określonych przycisków, przez co nie mogliśmy pójść dalej w Naszej pracy nad aplikacją.

- Zadania na kolejny tydzień

Próba przypisania określonych funkcji dla poszczególnych przycisków oraz rozmieszczenie ich na odpowiednich miejscach. Zmienimy interfejs, który będzie bardziej zbliżony do oczekiwań Klienta.