- Wykonane zadania

W tym tygodniu, udało Nam się częściowo stworzyć zarys aplikacji „Żyj Zdrowo”. Przy pomocy środowiska Xamarin, rozmieściliśmy przyciski odpowiedzialne za najważniejsze funkcje Naszej aplikacji. Zgodnie z założeniami klienta, wizualizacja aplikacji posiada podzielony na segmenty interfejs. Następnie przystąpiliśmy do wstępnego programowania aplikacji. Spersonalizowaliśmy wygląd strony głównej aplikacji poprzez dodanie pomarańczowej szaty graficznej oraz przycisków, odpowiedzialnych kolejno za :  pomiar pulsu, geolokalizację użytkownika, jego postępy oraz prędkość. Obok przycisków dodaliśmy zdjęcia, które powiązane są z wyżej wymienionymi przyciskami.  Na górze dodaliśmy logo naszej aplikacji.

- Niewykonane zadania.

Nie skończyliśmy procesu tworzenia zarysu aplikacji, ze względu na napotkane problemy. Nierozmieściliśmy wszystkich przycisków oraz nie udało Nam się przypisać do nich jeszczeżadnych funkcji. Nie zrobiliśmy więcej poza dodaniem przycisków oraz zadaniami wymienionymi w punkcie 1, ze względu na problemy, z jakimi  się napotkaliśmy.

- Napotkane problemy

Podczas pracy mieliśmy lekkie problemy z rozmieszczeniem elementów. Dodatkowo, mieliśmy problem z uruchomieniem emulatora Android. Do tego celu potrzebne było włączenie Hyper-V w BIOSie Naszego systemu. Poza wyżej wymienionymi, napotkaliśmy na problem z przypisaniem funkcji określonych przycisków, przez co nie mogliśmy pójść dalej w Naszej pracy nad aplikacją. Podczas dodawania grafik, rozmieszczonych odpowiednio na przyciskach z określonymi funkcjami, napotkaliśmy na problem z ich implementacją do aplikacji. Zdjęcia nie chciały się ładować po kompilacji. Okazało się, że aby zapewnić ich poprawne działanie, potrzebne jest dodanie ich za pomocą Visuala, do katalogu Resources/Drawbale poprzez kliknięcie PKM, następnie Dodaj  Istniejący element oraz wybranie interesującego Nas obrazu.

- Zadania na kolejny tydzień

Próba przypisania określonych funkcji dla poszczególnych przycisków oraz poprawienie szaty graficznej programu. Zmienimy interfejs, który będzie bardziej zbliżony do oczekiwań Klienta. Popracujemy nad rozbudowaniem aplikacji o kolejne funkcje oraz bardziej rozbudowany interfejs.